# **Lista de Características** **- Prioridade X Esforço X Risco X Baseline**

**Primeiro semestre do projeto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Escolha da premissas | C | M | M | 1 |
| 2 | Inserção de Dados | C | M | M | 1 |
| 3 | Cálculo Financeiro | C | A | A | 1 |
| 4 | Consulta e apresentação | I | B | B | 1 |
| 5 | Geração de Relatório | U | B | B | 1 |

**Legenda:**

**(P):** Prioridade da característica definida pelo cliente.

* C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)
* I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)
* U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

**(E):** Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

* A: Alto
* M: Médio
* B: Baixo

**(R):** Risco de a característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

* A: Alto
* M: Médio
* B: Baixo

**(B):** Baseline

* 1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).
* 2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).
* 3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).